Sistema Web de Gestion de Condominios (SGC)

Documento de Arquitectura y Plan de Desarrollo

Fecha: 20/03/2026

Este documento presenta el diseno de arquitectura del frontend, el estado actual del desarrollo y la planificacion Scrum para 6 semanas de trabajo en un equipo de 3 personas.

# 1. Resumen Ejecutivo

El proyecto SGC busca digitalizar la administracion de condominios, mejorando la transparencia financiera, automatizando procesos clave y habilitando una experiencia web por roles (residente, administracion y operacion).

En la fase actual se consolido una base frontend escalable con React + Vite + Tailwind, usando arquitectura por capas y enrutamiento por features. El backend se desarrollara en un repositorio separado.

# 2. Objetivo General y Objetivos Especificos

Objetivo general:

Desarrollar un sistema web de gestion de condominios que administre usuarios, automatice gastos comunes, gestione pagos y reservas, e integre indicadores economicos.

Objetivos especificos principales:

Analizar requerimientos funcionales y no funcionales.

Disenar arquitectura web moderna (frontend + backend).

Implementar autenticacion y control de acceso por roles.

Desarrollar modulos CRUD de usuarios, medidores y pagos.

Implementar calculo automatizado de gastos comunes.

Integrar API de indicadores economicos (UF/UTM).

Desarrollar modulo de reservas de espacios comunes.

Generar reportes PDF y dashboards administrativos.

Desplegar la solucion en entorno productivo.

# 3. Arquitectura Frontend Implementada

La solucion frontend se estructuro por capas para escalar el proyecto sin acoplamientos fuertes.

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| app | Bootstrap, router y configuracion global. |
| pages | Pantallas por ruta. |
| widgets | Bloques compuestos de UI. |
| features | Casos de uso funcionales. |
| entities | Modelo de dominio y acceso a datos por entidad. |
| shared | Componentes UI reutilizables, utilidades y cliente API. |

# 4. Estado Tecnico Actual

Logros aplicados en el frontend:

Migracion desde App monolitica a paginas por feature.

Enrutamiento con React Router DOM.

UI kit centralizado en shared/ui.

Aliases de import para mantener orden de capas.

Cliente API base para futuras integraciones con backend.

Documentacion tecnica inicial (README + resumen de cambios).

Rutas frontend activas:

/resident/dashboard

/resident/pagos

/resident/perfil

# 5. Metodologia de Trabajo (Scrum)

Se utilizara una metodologia agil con sprints semanales, enfoque incremental y revision continua de avances.

Planning semanal.

Daily de 15 minutos.

Review semanal con demostracion.

Retrospectiva y ajuste de backlog.

# 6. Plan de Desarrollo (6 Semanas, Equipo de 3)

| Sprint | Objetivo | Entregables principales | Responsable lider |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Requerimientos y diseno | Backlog, arquitectura, ERD, prototipos UI | Equipo + QA/PM |
| S2 | Base tecnica y seguridad | Auth/roles backend, rutas protegidas frontend, contrato API | Backend + Frontend |
| S3 | Nucleo financiero I | CRUD usuarios/unidades, medidores, calculo gastos comunes | Backend |
| S4 | Nucleo financiero II | Pagos, comprobantes, aprobacion/rechazo, UF/UTM | Backend + Frontend |
| S5 | Modulos de valor | Reservas de espacios, PDF, dashboard administrativo | Frontend + Backend |
| S6 | Calidad y despliegue | Pruebas, correcciones, despliegue, documentacion final | Equipo + QA/PM |

# 7. Organizacion del Equipo (3 Personas)

Backend Developer: APIs Django/DRF, logica de negocio y base de datos.

Frontend Developer: UI/UX, integracion de endpoints y experiencia de usuario.

QA / Gestion: pruebas funcionales, control de calidad, planificacion y evidencias.

# 8. Riesgos y Mitigaciones

Integracion frontend-backend: Definir contrato API en S2 y pruebas continuas.

Complejidad del calculo financiero: Validar reglas de negocio con casos reales desde S3.

Tiempo acotado: Priorizar MVP y dejar mejoras para backlog posterior.

Problemas de despliegue: Preparar ambiente de staging y checklist de release.

# 9. Conclusiones

La fase actual deja una base tecnica robusta en frontend para continuar con integracion real de backend y evolucion funcional del sistema en las 6 semanas planificadas. La arquitectura propuesta reduce deuda tecnica y facilita el trabajo colaborativo.